附件

《福建省“十三五”林业发展专项规划》发展目标、主要任务和重大工程分工

| 目标类型 | 序 号 | 主要内容 | 厅责任处室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发 展 目 标 | 1 | 森林覆盖率达到并稳定在66％，森林蓄积量达6.58亿立方米。 | 资源站 |
|  | 2 | 林地保有量912万公顷以上。 | 林政处、资源站 |
|  | 3 | 湿地保有量87.1万公顷。 | 湿地中心 |
|  | 4 | 林业自然保护地面积1522.5万亩，其中：自然保护区1260万亩、湿地公园12.5万亩、森林公园250万亩。 | 保护中心、湿地中心、林场局 |
|  | 5 | 天然林保有量6200万亩，其中：国有天然林保有量704.7万亩。 | 资源站、林政处 |
|  | 6 | 森林年生态服务价值10050亿元 | 计财处、资源站 |
|  | 7 | 林业产业总产值5800亿元。 | 计财处、产业处 |
|  | 8 | 林业科技进步贡献率达60%。 | 科技处、推广站 |
|  | 9 | 主要造林树种良种使用率达到85%。 | 种苗站、造林处 |
|  | 10 | 义务植树尽责率达85%。 | 绿化办 |
|  | 11 | 林业旅游休闲康养人数达1亿人次。 | 林场局 |

注 “发展目标”部分责任处室列第一位者为牵头处室，后为配合处室。

| 主要任务 | 序 号 | 主要内容 | 厅责任处室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深化改革扩大开放 | 1 | 深化林权制度改革 | 林改处、计财处、产业处、政法处、资源站、种苗站 |
|  | 2 | 推进国有林场改革 | 林场局、产业处、林改处、政法处 |
|  | 3 | 完善生态保护和管理机制 | 林政处、资源站、造林处、政法处、保护中心、湿地中心、森林公安、执法总队、防检局、计财处 |
|  | 4 | 服务“一带一路”和自贸区战略 | 产业处、科技处、保护中心、森林公安、造林处、政法处、林政处 |
|  | 5 | 加强闽台林业合作 | 产业处、种苗站、保护中心、林场局、造林处 |
| 加强生态系统保护 | 1 | 加强森林生态系统保护 | 保护中心、资源站、林政处、造林处、绿化办 |
|  | 2 | 加强湿地生态系统保护 | 湿地中心、保护中心 |
|  | 3 | 加强生物多样性保护 | 保护中心、资源站、林政处、造林处、林场局、湿地中心 |
|  | 4 | 加强重要区位生态修复 | 造林处 |
| 强化森林科学经营 | 1 | 持续开展造林绿化 | 造林处、绿化办 |
|  | 2 | 加强森林经营 | 造林处、产业处、资源站、林场局 |
|  | 3 | 培育战略性资源 | 世行办、计财处、林场局、产业处 |
|  | 4 | 发展现代种业 | 种苗站 |
|  | 5 | 发展碳汇林业 | 造林处 |
| 推进产业转型升级 | 1 | 壮大富民产业 | 林改处、种苗站、造林处、林场局、 计财处 |
|  | 2 | 提升传统加工业 | 产业处、科技处 |
|  | 3 | 发展新兴产业 | 产业处、科技处、林改处、种苗站 |
| 增加生态公共服务 | 1 | 拓展林业发展空间 | 绿化办、造林处 |
|  | 2 | 建设生态文化设施 | 办公室、林场局、保护中心、湿地中心 |
|  | 3 | 加强生态文化宣传 | 办公室（宣传办）、绿化办、造林处、种苗站、保护中心、湿地中心 |
| 主要任务 | 序 号 | 主要内容 | 厅责任处室 |
| 夯实林业发展基础 | 1 | 加强林区基础设施建设 | 资源站、执法总队、森林公安、林场局、产业处 |
|  | 2 | 完善林业防灾减灾体系 | 防火办、防检局、航空护林总站 |
|  | 3 | 加大人才培养力度 | 人教处、林科院、林规院、三明林校、生态学校、推广站 |
|  | 4 | 大力推进科技创新 | 造林处、科技处、推广站 |
|  | 5 | 加强林业信息化建设 | 信息中心、林政处、产业处、资源站、保护中心、湿地中心 |
|  | 6 | 加强生态监测体系建设 | 资源站、林科院、湿地中心、保护中心、计财处、科技处 |
| 注： “主要任务”部分责任处室排名不分先后，各自对照目标任务按职责分工分头衔接落实。 |  |  |  |
| 重大工程 | 序 号 | 建设内容及规模 | 厅责任处室 |
| 天然林保护工程 | 1 | 将我省现有天然林面积6230万亩全部纳入国家天然林保护工程实施范围。已纳入生态公益林保护的2765万亩按生态公益林管理，未纳入生态公益林的天然林3465万亩（其中国有183万亩，非国有3282万亩），争取中央财政补助。 | 计财处、资源站 |
| 造林绿化与森林经营工程 | 1 | 继续抓好造林绿化，加大森林抚育、封山育林力度，重点加强沿海防护林、长江流域防护林和退化防护林工程建设。 1.完成造林绿化500万亩。重点抓好“三带一区”即沿海基干林带30万亩、生物防火林带30万亩、森林生态景观带15万亩建设和重点生态区位林分修复100万亩造林和林分修复；完成珍贵树种造林50万亩和其他造林275万亩。 2.完成森林抚育1500万亩。 3.完成封山育林1000万亩。 | 造林处 |
| 重大工程 | 序 号 | 建设内容及规模 | 厅责任处室 |
| 生物多样性保护工程 | 1 | 实施国家级自然保护区保护工程。开展保护管理、科研监测、宣教、基础设施建设工程、信息化建设等。 | 保护中心 |
|  | 2 | 实施省级自然保护区基础设施建设。开展保护区界桩、界碑、宣传牌等标识系统建设，管理哨卡、管理站业务用房等基础设施建设，巡护线路、监测线路、防火道路等保护工程，动植物标本馆、访客中心等宣教系统等。 |  |
|  | 3 | 新增国家级自然保护区1个，新增省级自然保护区2个，新增自然保护区面积15万亩。至2020年，省级以上自然保护区达37处，其中国家级15个，省级22个，省级以下各类自然保护区(小区)3000多处，保护总面积达1260万亩，全省自然保护区保护网络进一步完善。 |  |
|  | 4 | 重点组织实施华南虎、猕猴、中华凤头燕鸥、黑脸琵鹭等珍稀濒危野生动物，闽粤苏铁、四川苏铁、长序榆、观光木、水松等珍稀濒危野生植物的保护救护。 |  |
| 自然湿地保护与恢复工程 | 1 | 实施湿地自然保护区和湿地公园等重要湿地生态功能区的湿地保护工程、恢复工程、科研监测工程、宣教工程、基础设施建设工程、信息化建设等。“十三五”期间，新增国家湿地公园4个，新增地方级湿地公园4个。至2020年，国家湿地公园达11个，地方级湿地公园达4个。 | 湿地中心 |
| 重点生态区位商品林赎买等改革试点工程 | 1 | 全省现有重点区位商品林林地977万亩开展赎买等改革试点20万亩以上，完成28万亩重点生态公益林储备库建设。 | 资源站、计财处 |
| 战略性林木资源储备工程 | 1 | 国家木材战略储备基地建设。通过改造培育，建设国家木材战略储备基地50万亩，主要包括大径级用材和珍贵树种。 | 世行办、林场局 |
|  | 2 | 速生丰产林等基地建设。通过改造培育，建设速生丰产林、工业原料林等基地250万亩。 |  |
|  | 3 | 省属国有林场森林资源保护和培育。改造低产林分20万亩，针叶纯林营造混交林20万亩。 |  |
| 重大工程 | 序 号 | 建设内容及规模 | 厅责任处室 |
| 林下经济等富民工程 | 1 | 林下经济示范基地建设。新增各级林下示范基地160个，其中国家级10个，省级50个，市县级100个，带动建设林下经济示范基地250万亩。 | 林改处 |
|  | 2 | 丰产竹林示范基地建设。开展竹山便道建设、竹林深翻垦覆与施肥和竹林喷（滴）灌设施建设，新建丰产竹林示范基地75万亩，开设竹山便道1.3万公里。至2020年，全省丰产竹林基地面积达675万亩，竹山便道达6万公里。 | 造林处 |
|  | 3 | 丰产油茶示范基地建设：重点加强现有低产油茶林改造提升，适度新建丰产油茶林基地。建设丰产油茶林示范基地25万亩。 |  |
|  | 4 | 花卉苗木示范基地建设。新建花卉苗木示范基地100个，重点扶持智能温室，各类大棚和喷（滴）灌设施苗木基地等建设。带动建设花卉苗木基地30万亩。 | 种苗站 |
|  | 5 | 森林公园景观质量得到普遍改善，旅游服务设施基本健全，生态文化教育功能得到充分发挥，森林旅游休闲康养人数达1亿人次。 | 林场局 |
| 林业产业转型升级工程 | 1 | 重点培育林业产业龙头企业150家 | 产业处 |
|  | 2 | 福人集团林板一体化技改提升项目。完成福州分公司（马尾）年产30万m³刨花板生产线异地改造提升，并通过省林木收储中心完成10万亩的基地收储。 |  |
|  | 3 | 全省林业电子商务综合平台建设。分三期构建四大平台，包括：展示平台、林产品电子商务平台；林权和林业大宗商品交易平台和林企融资服务平台。 |  |
| 生态产品共享工程 | 1 | 新增国家森林城市3个、省级森林城市（县城）8个。 | 绿化办 |
|  | 2 | 省级以上森林公园能力建设。对全省177处森林公园（含县级）进行改造提升，建设景区内森林绿道200公里，通过改造森林公园景观，加强标识标牌、解说系统、宣教中心、标本展示中心、监测体系等，重点打造省级以上森林公园50处。 | 林场局 |
|  | 3 | “森林人家”示范点建设。通过改善服务设施，美化经营环境，提升“森林人家”品牌效应，新增星级森林人家示范点50处。 |  |
|  | 4 | 营造乡村生态景观林1万亩。在1000个行政村，建设生态和景观功能为主、能长期保存下来的长生林。每村营造10亩以上，每片5亩以上。 | 绿化办 |
|  | 5 | 继续开展20个树种的树王评选，编写出版《福建树王》系列丛书。 |  |
|  | 6 | 新增省级生态文化村20个、省级生态文化示范企业20家。 |  |
| 重大工程 | 序 号 | 建设内容及规模 | 厅责任处室 |
| 基础设施保障工程 | 基层站所和林区民生建设 | 林业站标准化建设。分5年实施625个基层林业站标准化建设，包括新建、改建和修缮基层站房及配备设施设备，建设信息化服务平台等。 | 资源站 |
|  |  | 森林公安业务用房建设。新建森林公安业务技术用房33处，其中：省级1处，市级3处，县级29处；森林派出所145处。 | 森林公安 |
|  |  | 森林公安信息化建设项目。包括：森林公安应急指挥系统，林区主要道路卡口监控系统和公安执法场所规范化建设。项目投资18965万元。 |  |
|  |  | 林业执法机构建设：完成60个林业行政执法机构装备设备配置、50个行政执法机构办案场所规范化建设、20个执法监督管理信息化平台建设。 | 执法总队 |
|  |  | 福建省林业行政执法综合管理平台建设，包括应用软件开发、省级指挥中心、视频监控系统、移动执法设备、服务器及存储系统、场地建设等。 |  |
|  |  | 省属国有林场基础设施建设。修建林区道路2000公里，建设100个林场护林点。 | 林场局 |
|  |  | 县属国有林场基础设施建设。实施林区道路和水、电网改造升级，新建或改建50个森林管护用房。 | 产业处 |
|  | 航空护林监测和森林消防能力建设 | 福建省航空护林建设。建设省航空护林总站综合基地和7个分站综合基地，租用8架飞机开展航空护林；根据实际飞行任务安排飞行保障经费。 | 省航空护林总站 |
|  |  | 福建省无人机森林监测巡护项目。航空护林总站和25个重点市（县、区）林业局实施，按标准配置各购置三种类型无人机各1台、通讯车1辆、地面接收器1套及相关设施设备等。 | 省航空护林总站 |
|  |  | 地方森林消防队伍能力建设。全省新建及升级改造地方森林消防队伍100支，建设营房及训练设施建设、补充扑火机具、购置扑火人员机动及通讯装备建设等。 | 防火办 |
|  | 林业有害生物防御工程 | 预防与监控工程。建设检疫追溯系统、远程监控、数据采集与传输系统和监测报告平台，建立30个临时检疫检查哨卡，开展10个测报管理示范试点，配备现场检疫检验、航天遥感监测、快速检测、除害处理设施设备等。 | 防检局 |
|  |  | 应急处置工程。建设应急防控体系，加强航空与地面防治能力，开展40个无公害防治试点，扶持5家生物制剂（天敌）厂建设。充实配备施药器械、防治药剂、通讯设备、防治作业专用车、药剂药械库等设施设备。 |  |
| 重大工程 | 序 号 | 建设内容及规模 | 厅责任处室 |
| 基础设施保障工程 | 林业有害生物防御工程 | 保障服务工程。扶持40家社会化防治服务组织，建立防治服务组织等级评定和防治效果评估系统，开展政府购买服务试点，加强宣传培训系统建设。 | 防检局 |
|  |  | 主要林业有害生物无公害防治率达86%以上，灾害测报准确率达90%以上，种苗产地检疫率达100%。 | 防检局 |
|  | 林业综合执法能力建设 | 重点支持基层60个林业行政执法单位执法装备设备现代化，50个执法办案场所规范化、20个执法监督管理信息化，建立福建省林业行政执法综合管理平台， | 执法总队 |
|  |  | 重点支持100个森林派出所建设。 | 森林公安 |
|  |  | 建设全省林业执法远程监控系统，加强全省森林公安执法指挥系统信息化建设。至2020年，林业执法远程视频监控探头覆盖林区主要交通路口、省际交通路口和林业道路检查站等。 |  |
|  | 林业科技和信息化建设 | 搭建和完善林业科技创新平台，组建一批林业科技服务之家，建立林业科技推广责任制度，抓好林业科技推广示范样板，加强林业科技推广示范县、示范园、示范基地、示范点建设。 | 科技处、推广站 |
|  |  | 至2020年，林业科技进步贡献率达60％。 | 科技处、推广站 |
|  |  | 完善公共基础数据库、林业基础数据库、林业业务数据库，建立安全保障体系和林业信息化标准规范体系框架。升级全省林业系统信息化网络基础设施，依托“数字福建”政务网建设覆盖省、市、县和乡的四级林业虚拟专网，基本建成智慧林业框架。 | 信息中心 |

注： “重大工程”部分责任处室列第一位者为牵头处室，后为配合处室。