平潭综合实验区大绿化工程

招标编号：林业［2010］岚招字01号

招标文件

招 　标　 人：平潭县林业局（盖章）

2010年4月

目　录

- 投标须知………………………………………………3

- 资格审查申请书………………………………………11

第三章　　投标文件格式…………………………………………16

- 投标须知

平潭县林业局对已批准建设的平潭综合实验区大绿化工程进行招标，欢迎各合格投标人前来密封投标。

1、工程名称：平潭综合实验区大绿化工程

2、建设地点：详见《招标工程标段划分一览表》

3、工程性质：造林及绿化造林工程，其中11个标段为造林工程，另外2个标段为绿化工程

4、建设规模：详见附表1《招标工程标段划分一览表》

5、资金来源：财政拨款

6、资格审查方式：资格后审

7、投标申请人资格要求：

（1）投标人具有独立法人资格，且在福建省内登记注册，企业法人营业执照经上一年检年度年检合格有效；

（2）参加1-6、9-13标段的投标人应具备林业主管部门核发的营造林施工总承包四级及以上资质；且拟派驻本工程的项目技术负责人具有林业类中级及以上职称；且为本单位职员；

（3）参加7-8标段的投标人应具备建设行政主管部门核发的园林绿化工程专业承包三级及以上资质；且拟派驻本工程的项目经理应具有建设行政主管部门核发的市政公用工程二级及以上建造师注册证书(含临时执行资格证书)，且为本单位职员；

（4）投标人应按招标文件要求提交投标保证金。

8、投标保证金：每个标段人民币2万元，投标保证金应于投标截止时间前以现金形式提交给招标人,以招标人开具的收款收据为准。中标人的投标保证金直接转为履约保证金,第二、第三中标候人的投标保证金于中标通知书发出后5天内无息退还，其他未中标人的保证金于评标结束后当场退回。

9、工期要求：合同签订后40日历天。

10、质量要求：质量应达到国家林业部门验收的合格标准。

11、履约保证金：中标人应在合同签订后5日内以银行转帐、电汇或现金形式向招标人提交合同总价10%的履约保证金，待工程结束后5日历天内无息退还。

12、承包方式：包工包料，固定总价合同方式。

13、本工程控制价及报价说明：

（1）详见《招标工程标段划分一览表》。经招标人研究决定，本项目标段1-9下浮15%、标段10-13下浮10%作为工程发包价（中标价）。

（2）工程报价说明：

1）投标人对本工程的报价只允许一个报价，否则，按废标处理。投标报价仅限于人民币，投标人所投价格应包括起苗、运输、装卸（上下车）、林地清理、整地、栽植、连续三年抚育、施肥（一次基肥、二次追肥）、三年管护（包栽包活，以成活株验收）等所有费用。

2）投标人的投标报价不能高于或低于本工程发包价，否则按废标处理。

13、合同签订：中标人在接到中标通知书后2天内，应派代表与业主签订合同，否则按自动放弃中标处理，并没收投标保证金，招标人将确定第二中标候选人为中标人，以此类推。

14、投标费用：投标人应承担参加本招标活动所涉及的一切费用。无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下无义务和无责任承担这些费用。

15、付款方式：

（1）施工合同签订，并收到承包人按合同规定提交履约保证金后7天内，发包人按合同总价5%支付给承包人作为工程预付款。

（2）承包人完成本工程50%的工程量，经招标人确认后付至合同价款的30%。

（3）承包人完成本工程100%的工程量，经招标人确认后付至合同价款的50%。

（4）经验收合格第一年付至合同价款的70%，经年检合格第二年付至90%，第三年质保期结束付至100%。

16、本合同工程约定的工程质量保修范围为：保修期限为3年。

17、投标文件份数：一式叁份。正本一份，副本二份（《资格审查申请书》与《商务标书》分开装订后，全部密封在一个包封内）。

18、投标截止时间及开标时间：

投标截止时间：2010年4月6日上午9：00（北京时间），招标人将提前60分钟开始接收投标文件。

开标时间：2010年4月6日上午9：00（北京时间）

19、开标地点：福建省闽咨造价咨询有限公司十层大会议室（地址：福州市鼓屏路60号粮食大厦10层北区）

20、开标程序：

（1）开标会议在有关部门监督下，由招标人主持。

（2）投标人须派法定代表人或委托代理人参加开标会议，以便获取公开开标信息及开启投标文件前确认所递交投标文件密封完整性。参加开标会议的投标单位代表，必须出示法定代表人身份证或授权委托人身份证原件及授权委托书原件（法定代表人本人出席开标会议除外）。

（3）开标前，由招标人代表及监督人检查投标文件的密封情况，并由投标人代表签字确认。

（4）当众折封，并宣读投标文件中的投标报价、工期、质量以及项目负责人姓名(或项目经理姓名)。

（5）唱标结束，由各投标人代表对投标报价签字确认。

（6）由投标人的法定代表人或委托代理人随机抽取本公司对应的球号。

21、资格审查办法：

投标人有下列情形之一的，视为实质性不响应招标文件要求，经评审后，按资格审查不合格处理；

（1）投标人不满足前述第7款要求的；

（2）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）未按规定要求签章或未加盖公章的；

（4）投标人隐瞒真实情况、弄虚作假的。

22、商务标符合性评审办法：

（1）评标委员会对资格评审合格的商务标进行系统地评审和比较，检查商务标的完整性、签署情况等，然后审定每份商务标是否实质上响应了招标文件的要求。招标文件中没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

（2）如果商务标实质上不响应招标文件的要求，评标委员会可以否决其投标，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的商务标。

（3）投标文件有下列情形之一的属于重大偏差，评标委员会应按废标处理：

  - 未按招标文件的要求加盖法人单位公章、未经法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

  - 未按招标文件规定格式内容填写的；投标报价的关键性内容字迹模糊不清、难以辨认或有修改处未加盖投标人公章的（此处的关键性内容是指投标书中涉及单价及费用的内容）；

  - 投标报价高于或低于本工程发包价的;

  - 投标文件载明的招标项目完成期超过招标文件的要求的；

  - 投标文件载明的质量标准低于招标文件的要求的；

  - 投标文件对招标文件提出的实质性要求和条件没有作出响应的；

  - 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

  - 投标人拒不按照评标委员会的要求对投标文件进行澄清、说明的；

  - 投标人资格条件不符合招标文件要求；

  - 投标文件附有招标人不能接受的条件。

  - 《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》及七部委第30号令等法律法规所规定的应按废标处理的情形。

23、评标定标原则及评标办法：

（1）本工程采用合理造价区间内随机抽取中标人的办法。

（2）投标人可同时参加13个标段的投标，但一个投标人最多只能承担一个标段的施工任务。若投标人放弃中标，将直接取消其参与其他标段投标的资格。

（3）只有通过资格评审及投标文件符合性评审的投标人才有资格参与抽取中标候选人。

（4）评标委员会评定进入公开随机抽取中标人的投标人名单，招标人根据进入公开随机抽取中标人的投标人名单按顺序逐个取出投标人的对应号码球当众公布并投入抽球箱或吹球机。

（5）招标人启动抽球箱或吹球机，公开随机抽取其中三个号码，抽出第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，抽出第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，抽出第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。

24、施工要求：

（1）在项目建设过程中，绿化造林工程承包人应严格按照园林绿化工程建设规范要求，在招标人指定的技术人员监理下施工，以保证工程按照规范要求施工并最终合格验收；中标单位要确保工程质量及造林的成活率。

（2）中标人应按照县林业局制定的作业设计书实施，实行全过程承包，包括苗木准备（采苗、运输、苗费等）、林业采伐、造林地清理、整地挖穴、施基肥、造林、补植、抚育管护等。

（3）承包人应按招标人提供的苗木清单中品种、规格要求施工，具体内容详见附表2、附表3。

25、合同条款特别要求：

（1）中标人所需的台湾相思树苗、木麻黄容器苗由业主单位提供，价格按投标时的下浮率计算单价与业主单位结算。

招标人：平潭县林业局

地址：平潭县潭城镇九一六路中段

联系人：陈刚    电话：15060171616      翁品荣   电话：13705019989

监督机构：平潭县监察局

地　　址：平潭县人民政府大院内

监督电话：0591-24367392

附表1

招标工程标段划分情况一览表

| 标段号 | 地点 | 造林（绿化）面积（亩） | 控制价（万元） | 投标保证金（元） | 工期 | 发包价(中标价)(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段1 | 长江澳西段 | 300 | 171.33 | 2万元 | 40日历天 | 145.63 |
| 标段2 | 长江澳中段 | 360 | 171.33 | 2万元 | 40日历天 | 145.63 |
| 标段3 | 长江澳东段 | 330 | 161.05 | 2万元 | 40日历天 | 136.89 |
| 标段4 | 流东风口 | 315 | 183.33 | 2万元 | 40日历天 | 155.83 |
| 标段5 | 流西风口 | 210 | 178.19 | 2万元 | 40日历天 | 151.46 |
| 标段6 | 流西退耕 | 200 | 164.62 | 2万元 | 40日历天 | 139.93 |
|  | 中楼冠山退耕 | 395 |  |  |  |  |
|  | 305省道两旁 | 317 |  |  |  |  |
| 标段7 | 36脚湖湖区绿化1-1 | 267 | 227.57 | 2万元 | 40日历天 | 193.43 |
| 标段8 | 36脚湖湖区绿化1-2 | 405 | 287.62 | 2万元 | 40日历天 | 244.48 |
| 标段9 | 36脚湖湖区绿化2 | 978 | 210.21 | 2万元 | 40日历天 | 178.68 |
| 标段10 | 北厝东片修复、补植 | 6191 | 70．34 | 2万元 | 40日历天 | 63.31 |
| 标段11 | 北厝西片修复、补植 | 7914 | 83.78 | 2万元 | 40日历天 | 75.40 |
| 标段12 | 流水镇修复、补植 | 5336 | 56.49 | 2万元 | 40日历天 | 50.84 |
| 标段13 | 其他大岛乡镇修复、补植 | 6603 | 72.41 | 2万元 | 40日历天 | 65.17 |

注：(1)以上绿化造林面积为参考面积，具体面积按实际施工面积为准，竣工验收合格后按实结算。

(2)本项目标段1-9下浮15%、标段10-13下浮10%作为工程发包价（中标价）。

附表2

各标段造林面积及主要苗木规格、数量

| 标段号 | 标段面积（亩） | 建设地点 | 建设内容 | 建设面积（亩） | 造林树种 | 苗木规格 (高度cm) | 密度 （株/亩） | 各树种需苗量（万株） | 标段需苗量（万株） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 长江澳西段 | 沙岸风口造林 | 300 | 大土球木麻黄 | ≥150 | 364 | 10.92 | 10.92 |
| 2 | 300 | 长江澳中段 | 沙岸风口造林 | 300 | 大土球木麻黄 | ≥150 | 364 | 10.92 | 10.92 |
| 3 | 282 | 长江澳东段 | 沙岸风口造林 | 282 | 大土球木麻黄 | ≥150 | 364 | 10.26 | 10.26 |
| 4 | 321 | 流东风口 | 沙岸风口造林 | 321 | 大土球木麻黄 | ≥150 | 364 | 11.68 | 11.68 |
| 5 | 312 | 流西风口 | 沙岸风口造林 | 312 | 大土球木麻黄 | ≥150 | 364 | 11.36 | 11.36 |
| 6 | 912 | 流西退耕 | 沙岸基干林带造林 | 200 | 木麻黄 | ≥50 | 137 | 2.74 | 24.92 |
|  |  |  |  |  | 卷荚相思 | ≥70 | 137 | 2.74 |  |
|  |  | 中楼冠山退耕 | 沙岸基干林带造林 | 395 | 木麻黄 | ≥50 | 218 | 8.61 |  |
|  |  |  |  |  | 卷荚相思 | ≥70 | 55 | 2.17 |  |
|  |  | 305省道两旁 | 岩岸基干林带造林 | 317 | 木麻黄 | ≥40 | 55 | 1.74 |  |
|  |  |  |  |  | 卷荚相思 | ≥30 | 218 | 6.91 |  |
| 7 | 267 | 36脚湖湖区绿化1-1 | 岩岸基干林带造林 | 267 | 见附表3 | 见附表3 | 见附表3 | 见附表3 | 3.15 |
| 8 | 405 | 36脚湖湖区绿化1-2 | 岩岸基干林带造林 | 405 | 见附表3 | 见附表3 | 见附表3 | 见附表3 | 6.34 |
| 9 | 978 | 6脚湖湖区绿化2 | 岩岸基干林带造林 | 978 | 卷荚相思 | ≥120 | 273 | 26.70 | 26.70 |
| 10 | 6191 | 北厝东片修复、补植 | 沙岸基干林带修复 | 2723 | 木麻黄 | ≥50 | 49 | 13.34 | 45.19 |
|  |  |  |  |  | 相思树 | ≥30 | 24 | 6.54 |  |
|  |  |  | 岩岸基干林带修复 | 3468 | 木麻黄 | ≥40 | 24 | 8.32 |  |
|  |  |  |  |  | 相思树 | ≥30 | 49 | 16.99 |  |
| 11 | 7914 | 北厝西片修复、补植 | 岩岸基干林带修复 | 7914 | 木麻黄 | ≥40 | 24 | 18.99 | 57.77 |
|  |  |  |  |  | 相思树 | ≥30 | 49 | 38.78 |  |
| 12 | 5336 | 流水镇修复、补植 | 岩岸基干林带修复 | 5336 | 木麻黄 | ≥40 | 24 | 12.81 | 38.95 |
|  |  |  |  |  | 相思树 | ≥30 | 49 | 26.15 |  |
| 13 | 6144 | 其他大岛乡镇修复、补植 | 沙岸基干林带修复 | 4180 | 木麻黄 | ≥50 | 49 | 20.48 | 44.85 |
|  |  |  |  |  | 相思树 | ≥30 | 24 | 10.03 |  |
|  |  |  | 岩岸基干林带修复 | 1964 | 木麻黄 | ≥40 | 24 | 4.71 |  |
|  |  |  |  |  | 相思树 | ≥30 | 49 | 9.62 |  |
| 合计 | 29662 |  |  | 29662 |  |  |  |  | 303.02 |

附表3

各标段造林面积及主要苗木规格、数量

| 标段号 | 标段总面积（亩） | 乡镇 | 村 | 地块 编号 | 地名 | 建设面积（亩） | 造林树种 | 苗木规格 | 密度 （株/亩） | 各树种需苗量（株） | 标段需苗量（株） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 267 | 岚 城 乡 | 中 南 村 | 1 | 西安底 | 15 | 香樟 | 6-8cm | 74 | 1110 | 31545 |
|  |  |  |  | 3 | 渔场及西楼南 | 81 | 桂花 | 树高1.5-2m，胸径3-4cm | 167 | 4482 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 天竺桂 | 树高1.5-2m，胸径3-4cm |  | 4482 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 红叶石楠 | 树高1.5-2m，胸径3-4cm |  | 4482 |  |
|  |  |  |  | 4 | 研兜南 | 38 | 小叶榕 | 胸径6-8cm | 42 | 1596 |  |
|  |  |  |  |  |  | 38 | 黄金宝树 | 胸径5-6cm | 110 | 4180 |  |
|  |  |  |  | 5 | 六楼南 | 43 | 红叶石楠 | 树高2.5-3m，胸径5cm以上 | 111 | 4773 |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 天竺桂 |  | 111 | 4440 |  |
|  |  |  |  | 8 | 道路旁 | 12 | 红千层 | 树高3cm，胸径5cm | 167 | 2000 |  |
|  |  |  | 绕36脚湖周边高程16米处种三角梅 |  | 湖四周 |  | 三角梅 |  |  | 30000 |  |
| 8 | 405 | 北 厝 镇 | 红湖村 | 1 | 道路旁 | 8 | 小叶榕 | 胸径6-8cm | 75 | 600 | 63363 |
|  |  |  |  | 2 | 沿湖边 | 50 | 红叶石楠 | 树高2-2.5m | 167 | 8350 |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 | 桂花 | 树高1.5-2m，胸径3-4cm | 167 | 6680 |  |
|  |  |  |  | 3 | 道路旁 | 13 | 南洋杉 | 胸径6-8cm | 75 | 957 |  |
|  |  |  | 湖西村 | 1 | 李大厝后 | 46 | 红千层 | 胸径5-6cm | 110 | 5060 |  |
|  |  |  |  | 2 | 李大厝前 | 50 | 南洋杉 | 地径2-3cm | 167 | 8350 |  |
|  |  |  |  |  |  | 48 | 杜英 | 胸径3-4cm | 167 | 8016 |  |
|  |  |  |  | 3 | 北洋前 | 39 | 香樟 | 胸径5-6cm | 75 | 2925 |  |
|  |  |  |  | 4 | 湖西西 | 36 | 红千层 | 胸径5-6cm | 167 | 6012 |  |
|  |  |  |  | 5 | 湖东后 | 17 | 杜英 | 胸径3-4cm | 167 | 2839 |  |
|  |  |  |  | 6 | 湖东西 | 28 | 天竺桂 | 胸径5-6cm | 167 | 4676 |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 | 碧桃 | 地径2-3cm | 296 | 8880 |  |

第二章　　投标文件格式

(资格审查申请书封面格式)

平潭综合实验区大绿化工程

（资格审查申请书）

招标编号：林业［2010］岚招字01号

投标人 ：                    （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                     (签字或盖章)

地址：

日  期：         年       月        日

1、资格审查申请书

致：(招标人)

根据投标邀请，我单位申请参加　　　　　（招标人）　　　的　　（工程名称）　　　　的施工投标资格审查，并提交相关的审查资料。

我单位申明：申请中所提供的资料是完整、真实、准确无误的，我单位将为此承担全部责任。

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

电话：

年　　月　　日

注：投标人须附上企业法人营业执照、企业资质证书复印件，并提供原件备查。

2、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：        年龄：       职务：

系                                  的法定代表人。

附：身份证复印件。

投标人：（公章）

日期：    年   月   日

3、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   　　 （姓名）系           （投标人）的法定代表人，现授权委托                                      （单位名称）的                   （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加                             工程的投标活动。代理人以我单位名义签署投标书，与招标人协商和开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人全称（全称并加公章）：

法定代表人签字：

日期：

附：

委托代理人姓名：             （印刷体、签字） 性别：

职      务：                           身份证号码：

详细通讯地址：

电       话：

4、标段1-6、9-13应附项目负责人中级及中级以上职称证书、身份证(复印件)，若证书上的单位名称与投标人单位名称不一致时，应提供经《劳动合同》聘用合同；标段7-8应附项目经理建造师注册证书或临时执业资格证书、身份证（复印件），若证书上的单位名称与投标人单位名称不一致时，应提供经《劳动合同》聘用合同

5、投标保证金递交凭证复印件

(另附)

第三章　投标文件格式

(投标文件商务标书封面格式)

平潭综合实验区大绿化工程

（商务标书）

招标编号：林业［2010］岚招字01号

投标人 ：                    （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                     (签字或盖章)

地址：

日  期：         年       月        日

一、投标书

招标人名称          ：

1、根据已收到的         　　   工程的招标文件，我单位经研究决定，愿意按下表中的投标报价承包本工程施工，并严格按照《招标文件》、《投资估算报告书》及《作业设计书》要求完成该工程的施工、竣工和保修，并保证造林的成活率。

投标报价承诺表

| 标段号 | 投标报价(万元) | 按招标控制价下浮系数 | 投标标段 (投标人在确认要投的标项后打√) | 项目负责人(或项目经理)姓名 | 项目负责人(或项目经理)证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 145.63 | 15% |  |  |  |
| 2 | 145.63 | 15% |  |  |  |
| 3 | 136.89 | 15% |  |  |  |
| 4 | 155.83 | 15% |  |  |  |
| 5 | 151.46 | 15% |  |  |  |
| 6 | 139.93 | 15% |  |  |  |
| 7 | 193.43 | 15% |  |  |  |
| 8 | 244.48 | 15% |  |  |  |
| 9 | 178.68 | 15% |  |  |  |
| 10 | 63.31 | 10% |  |  |  |
| 11 | 75.40 | 10% |  |  |  |
| 12 | 50.84 | 10% |  |  |  |
| 13 | 65.17 | 10% |  |  |  |
| 投标人(盖章)： 时间：2010年 月 日 |  |  |  |  |  |

2、一旦我方中标，我方保证在下达开工通知书后的    日历天内竣工，工程质量达到国家施工验收规范    标准。

3、我方同意所递交的投标文件在投标有效期限内有效，在此期间我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5、我方已在递交投标文件之前提交金额为        元人民币作为本工程投标保证金。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

开户行地址：

日期：   年   月   日

二、履约承诺书

（招标单位）              ：

我单位如在          （项目名称）的投标活动中取得中标资格，将承诺履行下述条款：

一、我单位无出借施工资质，无违规转包及分包行为；

二、我单位同意将投标保证金　　　　人民币转为履约保证金；

三、我单位严格按合同条款规定进行施工，确保按期完工，并使工程质量达到规定要求；

四、我单位严格按照国家、地区有关施工规定组织施工，确保施工安全；

五、若有不符合上述条件之一者，视其情节，贵方可按合同条款对我单位行使如下权利：

- 责令停工整顿；

- 没收履约保证金；

- 取消中标资格，终止承包合同；

- 合同或法规规定的其他处罚行为。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日